Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №100

- г. Екатеринбург,   620012  Ильича ул., д.48а,  Телефон/ факс  : (343) 320-62-60  ,  Адрес  e- mail: 100direktor@mail.ru

Мероприятия

по развитию материально- технической базы, по улучшению условий жизнедеятельности обучающихся в целях повышения качества образования    2015  -   2016 учебный год.

| Наименование подраз-делелия | Наименование мероприятий | Назначение мероприятий | Источник финансирования (тысяч рублей) |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок исполнения по предписанию |  |  | Срок возможно-го исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Столовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-хозяйственная часть | 1.Предписание Роспотребнадзора На пищеблоке в цехах приготовления пищи: - выровнять пол, трещины убрать - в складе для сухих продуктов пол выполнить плиткой 2.Установка счётчиков в пищеблоке для учёта потребления горячего и холодного водоснабжения 3. Замена фильтров доочистки воды в столовой | СП 2.4.5.240908 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, Учёт водоснабже-ния пищеблока. |  |  | Внебюд-жет 200,000 70 ,000 в/бюджет 12 000 В/б 19000 | Клерикова Н.В. зам. по АХЧ Клерикова Н.В. зам. по АХЧ |  |  | До 20.08. 2015 Декабрь 2015 |  |  | 2017 , январь 2016, июль Декабрь 2015 |  |  |
| 2. Медицинский кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-хозяйственная часть | 1.Предписание - установить дополнительное холодильное оборудование и манипуляционный медицинский стол - заменить двери, радиаторы, покрасить стены | СП 2.1,3,2630 -10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность |  |  | в/бюджет 20 ,000 В/бюджет 70,000 | Клерикова Н.В. зам. по АХЧ |  |  | До10.07. 2015 До10.07. 2015 |  |  | Февраль 2016 12.07. 2015 |  |  |
| 3.Учебные кабинеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная часть | - Замена окон на пластиковые в кабинетах 52,33,39 - Установка подвесного потолка в кабинете 39 - Ремонт вентиляции в кабинете №17 - Замена мебели в кабинете биологии №21 лаборанская кабинет 32 - русский язык - Замена оргтехники в кабинете 26 – информатика - Закупка конструкторов по робототехнике (выполнение проекта по инженерной школе) – внеурочная деятельность по ФГОС - Оплата интернета - Обеспечение учебниками | Энергосбережение Повышение энергетической эффективности (предписание Роспотребнадзора), |  |  | Спонсорство 223,000 55,000 6,00 0- в/бюджет 156848,000 – бюджет 291233,94-бюджет 158735,000 Бюджет 41064,000 1021810.70 (1300000-2016году) |  | Фонд содейс-твия МБОУ Лицей №100 Клерикова Н.В.- зам.АХЧ Удинцев Е.Я. –инженер Библиотекарь |  |  | 2015-2016 2015 2015 2015- 2015 2015 2015 |  |  | 2015-2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 |  |
| 4. Санитарные комнаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-хозяйственная часть | - Замена 4-х дверей на 3-м этаже у санитарных комнат, 1-ой двери на 2-м этаже 2. Капитальный ремонт 2-х санитарных комнатах 3. Санитарный ремонт | СП 2.1,2.2821 -10 | Спонсорство 40,000 Внебюджет 230.000 Внебюджет 30 .000 50.000 |  |  | ООО Клерикова Н.В. |  |  | 2016 2016 2015 2016 |  |  | 2016 2016 2015 2016 |  |  |
| 5. Лестничные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-хозяйственная часть | - Замена перил на лестничном пролёте - Замена 4-х окон на лестничном пролёте 3.Оформление наглядности | СП 2.1,2.2821 -10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях Энергосбережение |  | Спонсорство 180.000 90,000 30.000 |  |  |  | Фонд содействия МБОУ Лицей №100 |  |  | 2016 2016 2015 |  |  | 2016 2016 2015 |
| 6. Коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Установка подвесного потолка на 4-м этаже - Закупка мебели – скамеек - Косметический ремонт при подготовке школы к новому учебному году | СП 2.1,2.2821 -10 | Спонсорство 155.000 200.00 – вне-бюджет Спонсорство внебюджет 50.00 |  |  | Фонд содействия МБОУ Лицей №100 Клерикова Н.В. Фонд содействия МБОУ Лицей №100 Клерикова Н.В. |  |  | 2015 2015 2015 2016 |  |  | 2015 2015 2015 2016 |  |  |
| 7. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ремонт кровли крыши над крыльцом – входная группа 2. Ремонт кровли над основным зданием: восстановление гидроизоляционного слоя по всей поверхности (724.2 кв.м.), герметичности примыкания к сливным воронкам |  | 50, 000- в/бюджет 800.00 0- бюджет |  |  | Клерикова Н.В. |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |
| 8. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. замена проржавленной транзитной трубы до ввода в здание протяжённостью 117,5 кв.м. с августа 2015 года, имеющий 4 прорыва |  | 170.000 бюджет |  |  | Клериковой Н.В. |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |
| 9. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Восстановление (ремонт) естественной вентиляции в столовой, спортзале, актовом зале |  | 230.00 Бюджет |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  |
| 10. Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Проверка пожарных гидрантов на работоспособность 1 раз в год 2. Перезарядка огнетушителей 18 штук | Осуществление контроля за исправностью системы внутреннего противопожарного водопровода | Внебюджет 1тыс. 200 Внебюджет 9.000 |  |  |  |  |  | 2016 2016 июнь |  |  | 2016 2016 |  |  |
| 11. Необходимые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Прочистка колодцев канализации от засоров ( в год не менее 4 раз) - Лабораторные испытания микроклимата в кабинетах - Спецоценка условий труда на 33 рабочих мест - Вывоз мусора после уборки территории |  | Спонсорство 20.000 Внебюджет-10.000 Внебюджет – 80.000 30,000 |  |  | Фонд содействия МБОУ Лицей №100 Клерикова Н.В. |  |  | 2016 апрель 2016 март |  |  | 2016 2016 |  |  |
| 12. Бюджетные статьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сбор и транспортировка отходов - Оказание услуг по технической поддержке СКУД - Техническое сопровождение школьной системы электронного учёта питания АГАТ - Услуги интернета - Обслуживание ПАК - Центр гигиены и эпидемиологии ( борьба с грызунами) - Техническое обслуживание теплоузла - Обработка территории двора от клещей | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Комплектность, правильность, качественное изготовление материалов Поддержание «Комплекса» в соответствии требовании документации | Бюджет 2.336 рублей Внебюджет 30.000 20,000 41,000 21.000- бюджет 4.908 – бюджет 96.000- бюджет 7.000 - внебюджет |  |  | Клерикова Н.В. Клерикова Н.В. Клерикова Н.В. Клерикова Н.В. Клерикова Н.В. Клерикова Н.В. Клерикова Н.В. |  |  |  |  |  | 2015,2016 2015-16 2015-16 Постоянно 2015-16 2016 2016 |  |  |
| 13. Охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Обслуживание тревожной кнопки 2. прибытие наряда в случае срабатывания тревожной кнопки сигнализации 3.Услуги связи |  | 37.000 – бюджет 35.000 – бюджет 23.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-16 2015-16 |  |  |

Бюджет – 3 169 026 рублей                                           Внебюджет – 1 114 000 рублей                 Спонсорство – 873  000 рублей